广西壮族自治区土地整治项目参建单位信用评价

操作手册（2014年修订）

广西壮族自治区国土资源厅

2014年5月

目 录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 适应范围	1

1.3 评价方式	1

1.4 各方评价职责	1

1.5 评分方法	1

2 各类参建单位评价方向、内容及细则	2

2.1可行性研究报告编制单位	2

2.1.1成果质量（75分）	2

2.1.2从业行为	2

2.1.3服务态度（10分）	3

2.1.4信用管理（15分）	3

2.1.5加分项	3

2.2规划设计及预算编制单位	4

2.2.1成果质量（60分）	4

2.2.2从业行为（15分）	4

2.2.3服务态度（10分）	5

2.2.4信用管理（15分）	6

2.2.5加分项	6

2.3土地复垦方案编制单位	7

2.3.1成果质量（75分）	7

2.3.2从业行为	7

2.3.3服务态度（10分）	8

2.3.4信用管理（15分）	8

2.3.5加分项	8

2.4 测量单位	9

2.4.1成果质量（50分）	9

2.4.2从业行为（25分）	9

2.4.3服务态度（10分）	9

2.4.4信用管理（15分）	10

2.4.5加分项	10

2.5 招标代理单位	11

2.5.1成果质量（30分）	11

2.5.2从业行为（45分）	11

2.5.3服务态度（10分）	12

2.5.4信用管理（15分）	12

2.5.5加分项	12

2.6 施工单位	13

2.6.1从业行为（65分）	13

2.6.2服务态度（20分）	15

2.6.3信用管理（15分）	15

2.6.4加分项	15

2.7 监理单位	16

2.7.1从业行为（65分）	16

2.7.2服务态度（20分）	17

2.7.3信用管理（15分）	18

2.7.4加分项	18

2.8 审计单位	19

2.8.1成果质量（65分）	19

2.8.2从业行为（10分）	19

2.8.3服务态度（10分）	19

2.8.4信用管理（15分）	20

2.8.5加分项	20

3 评价成果汇总	20

3.1 参建单位业绩汇总表	21

3.2 参建单位信用评价情况汇总表	22

1 总则

1.1 编制目的

为加强土地整治项目参建单位管理，规范参建单位从业行为，有序开展参建单位信用评价工作，制定本操作手册。

1.2 适应范围

本手册适用于参与我区土地整治项目可行性研究报告编制、规划设计及预算编制、和土地复垦方案编制、测量、招标代理、施工、监理和审计业务单位的信用评价。

1.3 评价方式

自治区、市、县国土资源行政主管部门及所属土地整理机构应通过日常监督检查、专项检查、受理企业和群众投诉举报等方式对参建单位进行信用评价。

1.4 各方评价职责

自治区国土资源行政主管部门负责对自治区国土资源部门牵头组织的土地整治项目评审、测绘成果质量检测等工作中不诚信行为进行评价和实时发布。

设区的市级国土资源行政主管部门负责对市、县（市、区）国土资源管理部门评价的参建单位不诚信行为进行审定和实时发布；负责对参与本辖区内土地整治项目建设活动的参建单位进行年度信用等级评定和年度发布。

县（市、区）国土资源管理部门负责对参与本辖区内土地整治项目建设活动的参建单位不诚信行为进行评价和上报；负责对参与本辖区内土地整治项目建设活动的参建单位进行年度信用等级评价和上报。

各级土地整理机构负责参建单位信用评价和评定过程中具体的事务性工作。

1.5 评分方法

1.参建单位于每年7月上旬向已参与土地整治项目所在县的县级国土资源管理部门提交年度信用评价申请材料，上报本年度承接土地整治项目业务情况、信用记录情况，填写《参建单位业绩汇总表》（表3.1 ）。

2.国土资源管理部门和土地整理机构及项目业主在对整治项目进行日常或专项检查工作中，可对照各类参建单位评价方向、内容及细则对参建单位进行评分，并将符合扣分条件的评价方向、内容及细则填入《参建单位信用评价情况汇总表》（表3.2），做好参建单位信用记录，并按评价职责报送国土资源行政管理部门汇总。

3.国土资源管理部门对报送的评分情况进行统计、分析，汇总参建单位的累积扣分值（对同一不良行为重复扣分的按一项计算），计算出该参建单位在一个土地整治项目的信用评价分值。

4.参建单位承接多个项目业务的，取其承接所有项目的信用评价分的平均值作为该参建单位的信用评价分值。

2 各类参建单位评价方向、内容及细则

2.1可行性研究报告编制单位

可行性研究报告编制单位的评价方向为：成果质量、从业行为、服务态度和信用管理，并设置信用评价加分项。

2.1.1成果质量（75分）

成果质量评价是指评审机构在组织专家对项目的可行性研究报告进行审查论证的过程中，专家依据《广西壮族自治区土地整治项目立项审查要点》对可研报告的编制质量进行评价。成果质量评价由专家负责评分（评分细则另行制定），评审机构负责汇总填入下表。

下表由项目评审机构填写。

| 评价方向 | 评价内容 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果质量 | 专家 内业审查 | 成果的齐全性、有效性、一致性、必要性和合法性审查 | 5 |  |
|  |  | 项目区位置和范围、基本控制指标、现状基础条件审查 | 10 |  |
|  |  | 土地适宜性评价及土地利用限制因素分析、水土资源供需平衡分析审查 | 8 |  |
|  |  | 技术方案审查 | 16 |  |
|  |  | 投资估算审查 | 8 |  |
|  |  | 权属调整方案、建设工期与进度安排、效益分析审查 | 6 |  |
|  |  | 图件审查 | 10 |  |
|  | 专家外业审查 | 项目区实地与可研报告表述相符情况 | 8 |  |
|  | 评审组织 | 编制单位未按时到会 | 1 |  |
|  |  | 编制单位的汇报材料准备不充分 | 1 |  |
|  |  | 编制单位不能有效解答领导、专家提出的疑问 | 2 |  |
|  |  | 考核年度内共有3次以上（含3次）不通过评审 | 评为D级 |  |

2.1.2从业行为

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从业行为 | 允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务 | 评为D级 |  |
|  | 将可行性研究报告编制业务发包给不具有相应资质的单位 | 评为D级 |  |
|  | 将所承揽的可行性研究报告编制业务转包 | 评为D级 |  |
|  | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书 | 评为D级 |  |

2.1.3服务态度（10分）

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务态度 | 不按期限要求按时提交工作成果 | 2 |  |
|  | 相同问题经指正后仍未改进 | 2 |  |
|  | 编制单位负责人或技术负责人不参加评审会 | 2 |  |
|  | 在评审会做情况汇报的不是报告的主要编写人员 | 2 |  |
|  | 项目负责人不跟踪服务项目相关业务工作 | 2 |  |
|  | 以上涉及的评价细则，一年内累计出现3次（含）以上 | 评为D级 |  |

2.1.4信用管理（15分）

下表由土地整理机构填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用管理 | 无正当理由不参加各级国土资源管理部门组织业务培训 | 2 |  |
|  | 报送信用信息不及时 | 1 |  |
|  | 报送信用信息不齐全 | 2 |  |
|  | 报送的信用信息为虚假信息 | 评为D级 |  |
|  | 被检举、控告、投诉并经查实（每次扣5分） | 10 |  |
|  | 被检举、控告、投诉3次（含）以上，并经查实 | 评为D级 |  |
|  | 弄虚作假骗取信用登记 | 评为D级 |  |
|  | 违反国家和自治区有关信用管理的法律法规 | 评为D级 |  |

2.1.5加分项

为充分调动参建单位做好土地整治业务工作的积极性，在信用评价中设置加分项，对符合一定条件的参建单位实行信用评价奖励加分。

各级国土资源行政主管部门和土地整理机构根据实际情况填写下表。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 加分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加分项 | 参建单位业绩合同额年增长幅度达50%以上 | 2 |  |
|  | 可研报告被评为优秀等次的（以单个可研报告计算） | 2 |  |
|  | 能主动为项目业主献谋献策，有效避免重大问题发生或工作失误的 | 3 |  |
|  | 信用等级评价为B级及以上的 | 3 |  |

2.2规划设计及预算编制单位

规划设计及预算编制单位的评价方向为：成果质量、从业行为、服务态度和信用管理，并设置信用评价加分项。

2.2.1成果质量（60分）

成果质量评价是指评审机构在组织项目规划设计审查论证工作中，专家依据《广西壮族自治区土地整治项目规划设计审查细则》对规划设计的成果质量进行评价。成果质量评价由专家负责评分，评审机构负责汇总填入下表。

下表由项目规划设计评审机构填写。

| 评价方向 | 评价内容 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果质量 | 专家 内业审查 | 各类工作成果的齐全性、有效性、一致性审查 | 3 |  |
|  |  | 基本指标审查 | 2 |  |
|  |  | 自然资源分析、现状基础设施分析、水土资源平衡分析、新增耕地潜力分析审查 | 9 |  |
|  |  | 主要单项工程设计审查 | 25 |  |
|  |  | 预算编制审查 | 5 |  |
|  |  | 图件审查 | 6 |  |
|  | 专家外业审查 | 项目区实地与规划设计报告表述相符情况 | 6 |  |
|  | 评审组织 | 编制单位未按时到会 | 1 |  |
|  |  | 编制单位的汇报材料准备不充分 | 1 |  |
|  |  | 编制单位不能有效解答领导、专家提出的疑问 | 2 |  |
|  |  | 考核年度内共有3次以上（含3次）不通过评审 | 评为D级 |  |

2.2.2从业行为（15分）

从业行为主要对规划设计单位的投标行为、行业管理、技术指导和设计变更情况进行评价。

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价内容 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从业行为 | 投标行为 | 实际工作中有分包行为，但未在投标文件载明分包情况 | 评为D级 |  |
|  |  | 伪造业绩或以其他方式弄虚作假，骗取中标 | 评为D级 |  |
|  |  | 利用伪造、转让、无效或者租借的资质证书参加投标 | 评为D级 |  |
|  | 行业管理 | 未经项目业主书面同意分包的 | 评为D级 |  |
|  |  | 将承揽的工程勘察、工程设计业务转包或违法分包 | 评为D级 |  |
|  |  | 接受设计业务分包的单位再次分包的 | 评为D级 |  |

| 评价方向 | 评价内容 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从业行为 | 行业管理 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书 | 评为D级 |  |
|  |  | 允许其他单位、个人以本单位名义承揽建设工程勘察、设计业务 | 评为D级 |  |
|  | 技术指导 | 设计交底资料不齐全的 | 1 |  |
|  |  | 设计交底现场解说、解释不清楚的 | 1 |  |
|  |  | 不能指导解决项目建设中出现与设计有关问题的 | 2 |  |
|  | 设计变更 | 因设计错误导致单项工程变更金额达20万元（含20万元）以下，或累计变更金额在合同总价3%（含3%）以下 | 1 |  |
|  |  | 因设计错误导致单项工程变更金额达20万元以上、50万元以下，或累计变更金额在合同总价3%以上、15%（含15%）以下 | 2 |  |
|  |  | 因设计错误导致单项工程变更金额达50万元以上，或累计变更金额在合同总价15%以上 | 3 |  |
|  |  | 因设计错误导致项目建设位置、建设总规模、项目预算调整或项目变更总金额超过合同总价的20%（含20%） | 5 |  |

2.2.3服务态度（10分）

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务态度 | 不按期限要求按时提交工作成果 | 2 |  |
|  | 相同问题经指正后仍未改进 | 2 |  |
|  | 编制单位负责人或技术负责人不参加评审会 | 2 |  |
|  | 在评审会做情况汇报的不是报告的主要编写人员 | 2 |  |
|  | 项目负责人不跟踪服务项目相关业务工作 | 2 |  |
|  | 以上涉及的评价细则，一年内累计出现3次（含）以上 | 评为D级 |  |

2.2.4信用管理（15分）

下表由土地整理机构填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用管理 | 无正当理由不参加各级国土资源管理部门组织业务培训 | 2 |  |
|  | 报送信用信息不及时 | 1 |  |
|  | 报送信用信息不齐全 | 2 |  |
|  | 报送的信用信息弄虚作假的 | 评为D级 |  |
|  | 被检举、控告、投诉并经查实（每次扣5分） | 10 |  |
|  | 被检举、控告、投诉3次（含）以上，并经查实 | 评为D级 |  |
|  | 弄虚作假骗取信用登记 | 评为D级 |  |
|  | 违反国家和自治区有关信用管理的法律法规 | 评为D级 |  |

2.2.5加分项

为充分调动参建单位做好土地整治业务工作的积极性，在信用评价中设置加分项，对符合一定条件的参建单位实行信用评价奖励加分。

各级国土资源行政主管部门和土地整理机构均可根据实际情况填写下表。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 加分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加分项 | 参建单位业绩合同额年增长幅度达50%以上 | 2 |  |
|  | 设计成果被评为优秀等次的（以单个设计成果计算） | 2 |  |
|  | 能主动为项目业主献谋献策，有效避免重大问题发生或工作失误的 | 3 |  |
|  | 信用等级评价为B级及以上的 | 3 |  |

2.3土地复垦方案编制单位

土地复垦方案编制单位的评价方向为：成果质量、从业行为、服务态度和信用管理，并设置信用评价加分项。

2.3.1成果质量（75分）

成果质量评价是指评审机构在组织专家对土地复垦方案进行审查论证的过程中，专家依据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于进一步规范我区土地复垦方案编制审查及有关工作的通知》对复垦方案的成果质量进行评价。成果质量评价由专家负责评分，评审机构负责汇总填入下表。

| 评价方向 | 评价内容 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果质量 | 专家 内业审查 | 复垦方案内容与相关政策和文件相符情况 | 8 |  |
|  |  | 图件编制的规范、正确性 | 6 |  |
|  |  | 复垦技术标准的准确性 | 6 |  |
|  |  | 复垦目标和任务的合理性 | 4 |  |
|  |  | 复垦范围的准确、真实性 | 4 |  |
|  |  | 项目用地方式审查 | 3 |  |
|  |  | 复垦的地类和权属审查 | 3 |  |
|  |  | 拟破坏土地的预测、已破坏的土地地类和面积统计情况审查 | 6 |  |
|  |  | 复垦工作计划、工程措施审查 | 9 |  |
|  |  | 资金测算（估算）审查 | 6 |  |
|  |  | 土地权属人意见审查 | 3 |  |
|  |  | 破坏后的地类复垦情况 | 5 |  |
|  | 专家外业审查 | 编制单位熟悉现场情况 | 4 |  |
|  |  | 复垦方案相关内容与实地相符情况 | 4 |  |
|  | 评审组织 | 编制单位未按时到会 | 1 |  |
|  |  | 编制单位的汇报材料准备不充分 | 1 |  |
|  |  | 编制单位不能有效解答领导、专家提出的疑问 | 2 |  |
|  |  | 考核年度内共有3次以上（含3次）不通过评审 | 评为D级 |  |
|  |  | 编制单位不具备编制资格 | 评为D级 |  |

2.3.2从业行为

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从业行为 | 允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务 | 评为D级 |  |
|  | 将复垦方案编制业务发包给不具有相应资质的单位。 | 评为D级 |  |
|  | 将所承揽的土地复垦方案编制业务转包 | 评为D级 |  |
|  | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书 | 评为D级 |  |

2.3.3服务态度（10分）

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务态度 | 不按期限要求按时提交工作成果 | 2 |  |
|  | 相同问题经指正后仍未改进 | 2 |  |
|  | 编制单位负责人或技术负责人不参加评审会 | 2 |  |
|  | 在评审会做情况汇报的不是报告的主要编写人员 | 2 |  |
|  | 项目负责人不跟踪服务项目相关业务工作 | 2 |  |
|  | 以上涉及的评价细则，一年内累计出现3次（含）以上 | 评为D级 |  |

2.3.4信用管理（15分）

下表由土地整理机构填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用管理 | 无正当理由不参加各级国土资源管理部门组织业务培训 | 2 |  |
|  | 报送信用信息不及时 | 1 |  |
|  | 报送信用信息不齐全 | 2 |  |
|  | 报送的信用信息弄虚作假的 | 评为D级 |  |
|  | 被检举、控告、投诉并经查实（每次扣5分） | 10 |  |
|  | 被检举、控告、投诉3次（含）以上，并经查实 | 评为D级 |  |
|  | 弄虚作假骗取信用登记 | 评为D级 |  |
|  | 违反国家和自治区有关信用管理的法律法规 | 评为D级 |  |

2.3.5加分项

为充分调动参建单位做好土地整治业务工作的积极性，在信用评价中设置加分项，对符合一定条件的参建单位实行信用评价奖励加分。

各级国土资源行政主管部门和土地整理机构均可根据实际情况填写下表。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 加分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加分项 | 参建单位业绩合同额年增长幅度达50%以上 | 2 |  |
|  | 复垦方案被评为优秀等次的（以单个复垦方案计算） | 2 |  |
|  | 能主动为项目业主献谋献策，有效避免重大问题发生或工作失误的 | 3 |  |
|  | 信用等级评价为B级及以上的 | 3 |  |

2.4 测量单位

测量单位的评价方向为：成果质量、从业行为、服务态度和信用管理，并设置信用评价加分项。

2.4.1成果质量（50分）

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成果质量 | 测量成果资料不齐全 | 10 |  |
|  | 测绘外业作业人员未按规定持有省级测绘行政主管部门核发的测绘作业证的（未持证作业扣2分/人，扣完为止） | 8 |  |
|  | 一个年度内有3次（含3次）以上测绘地理信息质量监督检查结果不合格或者有3次（含3次）以上经鉴定测绘地理信息成果质量不合格的； | 评为D级 |  |
|  | 未执行测绘成果保密和安全生产有关规定 | 9 |  |
|  | 测绘成果质量不符合要求，影响后续工作 | 15 |  |
|  | 测量坐标未采用1980西安坐标系，1985国家高程基准 | 8 |  |

2.4.2从业行为（25分）

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从业行为 | 未实现全野外数字化测绘 | 10 |  |
|  | 不按规定埋设控制标石 | 8 |  |
|  | 测绘收费未参照最新的《测绘生产成本定额》 | 7 |  |

2.4.3服务态度（10分）

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务态度 | 不按期限要求按时提交工作成果 | 3 |  |
|  | 不配合业主开展相关业务工作 | 4 |  |
|  | 相同问题经指正后仍未改进 | 3 |  |
|  | 以上涉及的评价细则，一年内累计出现3次（含）以上 | 评为D级 |  |

2.4.4信用管理（15分）

下表由土地整理机构填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用管理 | 无正当理由不参加各级国土资源管理部门组织业务培训 | 2 |  |
|  | 报送信用信息不及时 | 1 |  |
|  | 报送信用信息不齐全 | 2 |  |
|  | 报送的信用信息弄虚作假的 | 评为D级 |  |
|  | 被检举、控告、投诉并经查实（每次扣5分） | 10 |  |
|  | 被检举、控告、投诉3次（含）以上，并经查实 | 评为D级 |  |
|  | 弄虚作假骗取信用登记 | 评为D级 |  |
|  | 违反国家和自治区有关信用管理的法律法规 | 评为D级 |  |

2.4.5加分项

为充分调动参建单位做好土地整治业务工作的积极性，在信用评价中设置加分项，对符合一定条件的参建单位实行信用评价奖励加分。

各级国土资源行政主管部门和土地整理机构均可根据实际情况填写下表。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 加分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加分项 | 参建单位业绩合同额年增长幅度达50%以上 | 2 |  |
|  | 测绘地理信息质量监督检查结果优秀或者经鉴定测绘地理信息成果质量优秀（单个测绘成果） | 2 |  |
|  | 能主动为项目业主献谋献策，有效避免重大问题发生或工作失误的 | 3 |  |
|  | 信用等级评价为B级及以上的 | 3 |  |

2.5 招标代理单位

招标代理单位的评价方向为：成果质量、从业行为、服务态度和信用管理，并设置信用评价加分项。

2.5.1成果质量（30分）

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成果质量 | 招标公告、招标文件、评标报告等招标过程文件内容不齐全或有错漏、前后不一致的（每发现一处扣2分，扣完为止） | 12 |  |
|  | 招标公告、招标文件、评标报告等招标过程文件未签字、盖章（每发现一处扣2分，扣完为止） | 10 |  |
|  | 提交业主审核的招标代理过程文件以及成果文件出现不符合相关法律法规、技术标准和规范要求的 | 8 |  |

2.5.2从业行为（45分）

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从业行为 | 招标代理机构未指定项目负责人的 | 8 |  |
|  | 项目负责人未全程参与招标代理活动的 | 10 |  |
|  | 未主动组织投标人踏勘现场 | 9 |  |
|  | 不按时开标的 | 评为D级 |  |
|  | 开标会准备工作不充分，组织工作混乱的 | 10 |  |
|  | 不按有关规定抽取评标专家 | 评为D级 |  |
|  | 不主动递交书面评标报告的 | 8 |  |
|  | 评标过程未有效阻止评标专家与外界联系 | 评为D级 |  |
|  | 从事同一工程的招标代理和投标咨询活动 | 评为D级 |  |
|  | 招标人单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘 | 评为D级 |  |
|  | 擅自修改经招标人同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件 | 评为D级 |  |
|  | 因从业人员的重大失误致使招标失败、造成招标人损失或导致代理的招标项目被投诉的 | 评为D级 |  |

2.5.3服务态度（10分）

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务态度 | 不按期限要求按时提交工作成果 | 2 |  |
|  | 不配合业主开展相关业务工作 | 3 |  |
|  | 相同问题经指正后仍未改进 | 3 |  |
|  | 项目负责人不跟踪服务项目相关业务工作 | 2 |  |
|  | 以上涉及的评价细则，一年内累计出现3次（含）以上 | 评为D级 |  |

2.5.4信用管理（15分）

下表由土地整理机构填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用管理 | 无正当理由不参加各级国土资源管理部门组织业务培训 | 2 |  |
|  | 报送信用信息不及时 | 1 |  |
|  | 报送信用信息不齐全 | 2 |  |
|  | 报送的信用信息弄虚作假的 | 评为D级 |  |
|  | 被检举、控告、投诉并经查实（每次扣5分） | 10 |  |
|  | 被检举、控告、投诉3次（含）以上，并经查实 | 评为D级 |  |
|  | 弄虚作假骗取信用登记 | 评为D级 |  |
|  | 违反国家和自治区有关信用管理的法律法规 | 评为D级 |  |

2.5.5加分项

为充分调动参建单位做好土地整治业务工作的积极性，在信用评价中设置加分项，对符合一定条件的参建单位实行信用评价奖励加分。

各级国土资源行政主管部门和土地整理机构均可根据实际情况填写下表。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 加分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加分项 | 参建单位业绩合同额年增长幅度达50%以上 | 2 |  |
|  | 能主动为项目业主献谋献策，有效避免重大问题发生或工作失误的 | 3 |  |
|  | 信用等级评价为B级及以上的 | 3 |  |

2.6 施工单位

施工单位的评价方向为：从业行为、服务态度和信用管理，并设置信用评价加分项。

2.6.1从业行为（65分）

下表由项目业主或项目监管机构填写。

| 评价方向 | 评价内容 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从业行为 | 开工准备 | 项目经理未参与设计交底和图纸审查，图纸审查记录未经业主、设计、监理、施工单位会签 | 2 |  |
|  |  | 项目开工前不按规定做好施工技术交底，施工技术交底资料等未经交底人员签字确认 | 2 |  |
|  |  | 不按监理工程师下达的开工令指定的日期开工 | 2 |  |
|  |  | 未制定施工组织设计或施工方案，或方案未报监理工程师和总监审核 | 2 |  |
|  |  | 未编制施工进度计划 | 2 |  |
|  | 工程进度 | 未逐月开展施工进度检查，并根据检查结果调整施工进度计划 | 3 |  |
|  |  | 实际完成工程量与施工日志、施工月报、工程款拨付申请等施工管理资料记录不相符 | 4 |  |
|  | 工程质量 | 不按照工程设计图纸和工程建设标准施工，或擅自修改工程设计 | 5 |  |
|  |  | 在施工过程中发现设计文件和图纸有明显错误不及时报告业主 | 5 |  |
|  |  | 未及时通知建设单位或监理单位进行现场取样监督、隐蔽验收的 | 5 |  |
|  |  | 未与业主、监理共同选定样品质量检测单位 | 2 |  |
|  |  | 不服从监理或业主及其上级主管部门的工程整改意见 | 评为D级 |  |
|  |  | 使用未经检验或检验不合格或被禁止使用的材料 | 评为D级 |  |
|  | 安全生产 | 未建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，并对从业人员进行安全生产教育和培训的 | 3 |  |
|  |  | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 | 3 |  |
|  |  | 发生重大生产安全事故时，单位的主要负责人不立即组织抢救，或在事故调查处理期间擅离职守 | 评为D级 |  |
|  |  | 单位负责人接到事故报告后，隐瞒不报、谎报或者拖延不报，或者故意破坏事故现场、毁灭有关证据 | 评为D级 |  |
|  |  | 阻挠和干涉对生产安全事故的依法调查处理 | 评为D级 |  |

| 评价方向 | 评价内容 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从业行为 | 文明施工 | 施工现场材料堆放不整齐 | 3 |  |
|  |  | 办公室未张挂各种管理制度、岗位责任制及施工图表等 | 2 |  |
|  |  | 施工人员之间或施工人员与项目区群众发生打架斗殴、赌博等恶性违法行为 | 评为D级 |  |
|  | 资料管理 | 缺少砂、石、砖（砌块）、商品混凝土、石灰、水泥、钢筋、沥青、混凝土外加剂等材料的质量合格证书、检验报告或复试报告的 | 2 |  |
|  |  | 进场材料质量合格证书复印件未盖出厂厂家的公章 | 2 |  |
|  |  | 施工单位未配备取样人员或取样人员无证上岗 | 3 |  |
|  |  | 各类资料不及时做好记录、更新和归档，管理混乱的 | 2 |  |
|  |  | 施工管理资料不齐全、不真实、不规范 | 3 |  |
|  | 竣工验收 | 不参加项目验收的 | 评为D级 |  |
|  |  | 工程竣工验收报告未附有质量保修书 | 2 |  |
|  |  | 验收时不能有效解释领导和专家提出的疑问 | 2 |  |
|  |  | 不按照验收意见整改工程质量缺陷 | 评为D级 |  |
|  |  | 恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资或材料供应商货款的 | 评为D级 |  |
|  |  | 不按照工程保修条款提供保修服务 | 评为D级 |  |
|  | 履约行为 | 不能按规定时限完成建设任务，且未办理延期手续 | 2 |  |
|  |  | 项目经理、技术负责人、主要工程管理和技术人员，以上任意一项与投标承诺、合同约定不符的 | 评为D级 |  |
|  |  | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | 2 |  |

2.6.2服务态度（20分）

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务态度 | 不按期限要求按时提交工作成果 | 3 |  |
|  | 项目经理不驻扎施工现场的 | 4 |  |
|  | 项目经理离开项目经理部未向业主请假的 | 3 |  |
|  | 不配合业主或有关部门开展日常检查工作的 | 3 |  |
|  | 对业主或有关部门检查中发现并指出的问题，拒不整改的 | 4 |  |
|  | 整改不到位，再次出现同类问题的 | 3 |  |
|  | 以上涉及的评价细则，一年内累计出现3次（含）以上 | 评为D级 |  |

2.6.3信用管理（15分）

下表由土地整理机构填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用管理 | 无正当理由不参加各级国土资源管理部门组织业务培训 | 2 |  |
|  | 报送信用信息不及时 | 1 |  |
|  | 报送信用信息不齐全 | 2 |  |
|  | 报送的信用信息弄虚作假的 | 评为D级 |  |
|  | 被检举、控告、投诉并经查实（每次扣5分） | 10 |  |
|  | 被检举、控告、投诉3次（含）以上，并经查实 | 评为D级 |  |
|  | 弄虚作假骗取信用登记 | 评为D级 |  |
|  | 违反国家和自治区有关信用管理的法律法规 | 评为D级 |  |

2.6.4加分项

为充分调动参建单位做好土地整治业务工作的积极性，在信用评价中设置加分项，对符合一定条件的参建单位实行信用评价奖励加分。

各级国土资源行政主管部门和土地整理机构均可根据实际情况填写下表。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 加分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加分项 | 参建单位业绩合同额年增长幅度达50%以上 | 3 |  |
|  | 参建单位的信用等级比上一年度有所提高的 | 2 |  |
|  | 能主动为项目业主献谋献策，有效避免重大问题发生或工作失误的 | 4 |  |
|  | 信用等级评价为B级及以上的 | 3 |  |

2.7 监理单位

监理单位的评价方向为：从业行为、服务态度和信用管理，并设置信用评价加分项。

2.7.1从业行为（65分）

下表由项目业主或项目监管单位填写。

| 评价方向 | 评价内容 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从业行为 | 监理机构 | 不及时将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位 | 2 |  |
|  |  | 监理机构人员配备与投标文件、合同约定不符 | 评为D级 |  |
|  |  | 未经业主同意擅自调整监理机构 | 评为D级 |  |
|  |  | 未经业主同意总监理工程师同时担任多个项目总监理工程师工作，或总监理工程师同时担任3个以上项目总监理工程师工作的 | 评为D级 |  |
|  |  | 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系未主动回避 | 评为D级 |  |
|  |  | 未配备水准仪、经纬仪、钢尺等常规检测设备和工具，不能满足监理工作需要 | 4 |  |
|  | 行为规范 | 监理工程师和总监理工程师未对施工组织设计（方案）、施工进度计划、实际工程量、工程费用等审核不严，不能发现错误。（每次扣2分，扣完为止） | 8 |  |
|  |  | 监理工程师未参与设计交底和图纸审查 | 5 |  |
|  |  | 对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，未安排旁站监理或旁站监理工作不认真，不能发现明显问题或发现问题不作处理 | 7 |  |
|  |  | 未履行施工过程的巡视和检查工作职责 | 6 |  |
|  |  | 未定期主持召开工地例会 | 5 |  |
|  |  | 工程开工/复工报审表及工程暂停令等监理指令签发不及时、不规范 | 4 |  |
|  |  | 未及时办理进场材料、构配件、设备签认手续或签认验收不合格的工程材料、构配件、设备的 | 2 |  |
|  |  | 签认未经监理人员验收或验收不合格的工序 | 2 |  |

| 评价方向 | 评价内容 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从业行为 | 资料管理 | 未编制《监理规划》、《监理细则》 | 3 |  |
|  |  | 未及时做好《监理日志》、《监理月报》及相关会议纪要 | 2 |  |
|  |  | 未做好旁站监理工作记录、监理巡视检查记录及隐蔽工程验收检查记录 | 4 |  |
|  |  | 未建立建筑材料见证取样台帐 | 2 |  |
|  |  | 各类资料不及时做好记录、更新和归档，管理混乱的 | 3 |  |
|  |  | 不及时向项目业主提交监理档案或提交的监理资料不齐全，设有效分 | 4 |  |
|  | 竣工验收 | 不参加项目验收的 | 评为D级 |  |
|  |  | 验收时不能有效解释领导和专家提出的疑问 | 2 |  |

2.7.2服务态度（20分）

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务态度 | 不按期限要求按时提交工作成果 | 3 |  |
|  | 监理工程师不驻扎施工现场的 | 4 |  |
|  | 监理工程师离开项目监理部未向业主请假的 | 3 |  |
|  | 不配合业主或有关部门开展日常检查工作的 | 3 |  |
|  | 对业主或有关部门检查中发现并指出的问题，拒不整改的 | 4 |  |
|  | 整改不到位，再次出现同类问题的 | 3 |  |
|  | 以上涉及的评价细则，一年内累计出现3次（含）以上 | 评为D级 |  |

2.7.3信用管理（15分）

下表由土地整理机构填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用管理 | 无正当理由不参加各级国土资源管理部门组织业务培训 | 2 |  |
|  | 报送信用信息不及时 | 1 |  |
|  | 报送信用信息不齐全 | 2 |  |
|  | 报送的信用信息弄虚作假的 | 评为D级 |  |
|  | 被检举、控告、投诉并经查实（每次扣5分） | 10 |  |
|  | 被检举、控告、投诉3次（含）以上，并经查实 | 评为D级 |  |
|  | 弄虚作假骗取信用登记 | 评为D级 |  |
|  | 违反国家和自治区有关信用管理的法律法规 | 评为D级 |  |

2.7.4加分项

为充分调动参建单位做好土地整治业务工作的积极性，在信用评价中设置加分项，对符合一定条件的参建单位实行信用评价奖励加分。

各级国土资源行政主管部门和土地整理机构均可根据实际情况填写下表。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 加分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加分项 | 参建单位业绩合同额年增长幅度达50%以上 | 3 |  |
|  | 能主动为项目业主献谋献策，有效避免重大问题发生或工作失误的 | 3 |  |
|  | 信用等级评价为B级及以上的 | 3 |  |

2.8 审计单位

审计单位的评价方向为：成果质量、从业行为、服务态度和信用管理，并设置信用评价加分项。

2.8.1成果质量（65分）

下表由项目业主或项目监管单位填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成果质量 | 在未履行必要的审计程序，未获取充分适当的审计证据的情况下出具审计报告 | 4 |  |
|  | 审计成果未有效签字、盖章 | 2 |  |
|  | 提交业主的工作成果未经内部复核，编制内容、计算过程等存在错漏、错误。（每发现一处扣2分，扣完为止） | 12 |  |
|  | 审计报告未征求被审计单位意见 | 3 |  |
|  | 业务合同对工作完成期限、成果质量、收费标准、违约责任无明确约定的。（每发现一处扣3分，扣完为止） | 12 |  |
|  | 工程结算审核报告未说明基本建设工程预算或结算金额、审定金额、核增或核减金额及其原因。（每项扣4分，扣完为止） | 12 |  |
|  | 决算审核报告未说明工程项目资金支出及结余或超支情况、概算执行情况、工程价款结算情况、未尽事宜处理情况及项目支出存在的问题等关键内容。（每项扣4分，扣完为止） | 20 |  |

2.8.2从业行为（10分）

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从业行为 | 有意抬高或压低工程造价 | 5 |  |
|  | 工作人员与被审单位有利害关系未主动回避 | 5 |  |

2.8.3服务态度（10分）

下表由项目业主填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务态度 | 不按期限要求按时提交工作成果 | 3 |  |
|  | 不配合业主开展相关业务工作 | 4 |  |
|  | 相同问题经指正后仍未改进 | 3 |  |
|  | 以上涉及的评价细则，一年内累计出现3次（含）以上 | 评为D级 |  |

2.8.4信用管理（15分）

下表由土地整理机构填写。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用管理 | 无正当理由不参加各级国土资源管理部门组织业务培训 | 2 |  |
|  | 报送信用信息不及时 | 1 |  |
|  | 报送信用信息不齐全 | 2 |  |
|  | 报送的信用信息弄虚作假的 | 评为D级 |  |
|  | 被检举、控告、投诉并经查实（每次扣5分） | 10 |  |
|  | 被检举、控告、投诉3次（含）以上，并经查实 | 评为D级 |  |
|  | 弄虚作假骗取信用登记 | 评为D级 |  |
|  | 违反国家和自治区有关信用管理的法律法规 | 评为D级 |  |

2.8.5加分项

为充分调动参建单位做好土地整治业务工作的积极性，在信用评价中设置加分项，对符合一定条件的参建单位实行信用评价奖励加分。

各级国土资源行政主管部门和土地整理机构均可根据实际情况填写下表。

| 评价方向 | 评价细则 | 分值 | 加分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加分项 | 参建单位业绩合同额年增长幅度达50%以上 | 3 |  |
|  | 能主动为项目业主献谋献策，有效避免重大问题发生或工作失误的 | 4 |  |
|  | 信用等级评价为B级及以上的 | 3 |  |

3 评价成果汇总

| 参建单位业绩汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参建单位名称： |  |  |  |  | 填表日期： |  |  |
| 评价年度 | 本年度应评价项目总数 | 应评价项目名称 | 参与业务类型 | 项目建设规模 （公顷） | 合同金额 （万元） | 项目是否完结 | 备注 |
| 我单位承诺，本表所报业绩情况属实，并对本表内容的真实性、准确性负责。 法人签字： 单位盖章： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 参与业务类型应选填以下任一项：可行性研究报告编制、规划设计及预算编制、土地复垦方案编制、测量、招标代理、施工、监理和审计。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.1 参建单位业绩汇总表

3.2 参建单位信用评价情况汇总表

| 参建单位信用评价情况汇总表 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参建单位名称： |  | 参与业务类型： |  |  |
| 评价方向 | 评价内容 | 评价细则 | 实扣分 | 备注 |
| 评价单位意见：（签字、盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 填表说明： 1、根据评价方向、内容和细则进行评价，将扣分内容填入表内，不扣分内容不需填写。 2、参与业务类型应选填以下任一项：可行性研究报告编制、规划设计及预算编制、土地复垦方案编制、测量、招标代理、施工、监理和审计。 |  |  |  |  |